MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

# Departament Telekomunikacji

_______________________________________________________________________________________________

## Materiał informacyjny

na temat

## wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w województwie wielkopolskim

## 1. Podstawy prawne procesu cyfryzacji telewizji naziemnej

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 153, poz. 903) - stworzyła formalno-prawne podstawy, które umożliwią wyłączenie analogowej telewizji naziemnej do dnia 31 lipca 2013 r. i wdrożenie cyfrowej telewizji naziemnej. Ustawa reguluje prawnie kwestie związane ze sposobem wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej, organizacją i funkcjonowaniem multipleksów, operatorami multipleksów oraz obowiązkami nadawców i ministra właściwego do spraw łączności w zakresie przeprowadzenia kampanii dotyczącej telewizji cyfrowej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych – Załącznik do rozporządzenia określa wymagania techniczne i eksploatacyjne, których spełnienie jest niezbędne do poprawnego odbioru przez urządzenia konsumenckie służące do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych sygnałów dostarczanych drogą rozsiewczą naziemną. Odbiorniki cyfrowej, te zawierające wyświetlacz obrazu (iDTV) jak i te niezawierające wyświetlacza obrazu (Set-Top Box), powinny być zgodne ze standardem MPEG-4 (H.264/AVC).

2. Inne przydatne dokumenty związane z procesem cyfryzacji telewizji naziemnej:’

- Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce z dnia 4 czerwca 2010 r. opracowany w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Telewizji 
i Radiofonii Cyfrowej (przekazuje kierunkowe informacje dotyczące wdrażania NTC w Polsce).

- Dobre praktyki w zakresie nadawania DVB-T w Polsce, zawiera uzgodniony minimalny zestaw reguł i zasad, których stosowanie w polskich emisjach naziemnej telewizji cyfrowej powinno zapewnić wystarczający poziom interoperacyjności, a w efekcie poprawne działanie odbiorników cyfrowych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury

- Wytyczne dotyczące modernizacji antenowych instalacji zbiorowych (AIZ) po wprowadzeniu DVB-T, opisuje niezbędny zakres prac, które należy wykonać w istniejących antenowych instalacjach zbiorowych tzw. AIZ w celu ich dostosowania do reemisji programów cyfrowej radiodyfuzji naziemnej DVB-T i T-DAB. Właścicielami takich instalacji są przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które powinny zadbać o odpowiednio wczesne dostosowanie własnych AIZ do wymogów cyfrowej radiodyfuzji naziemnej zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

- Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług, mają ułatwić przeprowadzenie operacji przystosowania AIZ do reemisji programów radiofonicznych i telewizyjnych rozpowszechnianych bezprzewodowo (analogowych i cyfrowych) drogą naziemną przez podanie minimalnego zestawu wymagań technicznych i eksploatacyjnych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Mogą być również pomocne dla zarządców budynków wielorodzinnych podczas formułowania zamówienia i odbioru technicznego wykonanych robót instalacyjnych.

3. Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej

Zgodnie z ustawą, wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej polega na:

- równoczesnym rozpowszechnianiu, w okresie przejściowym, programów telewizyjnych w sposób analogowy i cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną;

- na zakończeniu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce zaczęło się w kwietniu 2010 r. Obecnie naziemną telewizje cyfrową w Polsce tworzą trzy multipleksy:

- Multipleks I

  - Programy: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO (wersja regionalna), Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka.

  - Stan wdrażania: 30 września 2012 r. zakończony został 3 etap wdrażania 
z 3 zaplanowanych  - zasięg multipleksu obejmuje ponad 95% populacji kraju;

- Multipleks II

  - Programy: Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, Puls2, TV6 i Polsat Sport News.

  - Stan wdrażania: obecnie zrealizowano 5 etapów wdrażania 
(z 6 planowanych) – zasięg 94% populacji kraju;

    - etap 6 – do 31 grudnia 2013, zasięgiem telewizji cyfrowej zostanie objęte ponad 97 % populacji Polski.

- Multipleks III

  - Programy: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO (wersja regionalna), TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia.

  - Stan wdrożenia: obecnie zrealizowano 3 etapy wdrażania (z 4 planowanych) – zasięg 45% populacji zamieszkującej obszar objęty etapem.

    - etap 4 - do kwietnia 2014 zasięgiem zostanie objęte 98% populacji kraju.

4. Harmonogram wyłączeń emisji analogowej w Polsce

Zgodnie z harmonogramem wyłączania emisji naziemnych telewizji analogowej w Polsce, zarówno nadawcy komercyjni jak i nadawca publiczny zobowiązani są do równoczesnego wyłączania swoich emisji analogowych według następującego scenariusza:

- Nie później niż 7 listopada 2012 r: Zielona Góra, Żagań.

- Nie później niż 28 listopada 2012 r.: Gdańsk, Iława, Poznań.

- Nie później niż 19 marca 2013 r.: Elbląg, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wisła.

- Nie później niż 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa, Gorlice, Kłodzko, Opole, Rabka, Szczawnica, Tarnów, Wrocław, Zakopane.

- Nie później niż 20 maja 2013 r.: Białogard, Bydgoszcz, Gniezno, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Kraków, Lębork, Łódź, Piła, Świnoujście.

- Nie później niż 17 czerwca 2013 r.: Białystok, Bieszczady, Dęblin, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Płock, Przemyśl, Siedlce, Suwałki, Zamość.

- Nie później niż 23 lipca 2013 r.: Giżycko, Jelenia Góra, Leżajsk, Ostrołęka.

5. Naziemna Telewizja Cyfrowa w województwie wielkopolskim

Naziemna telewizja cyfrowa dostępna jest obecnie w województwie wielkopolskim 
z następujących obiektów zlokalizowanych na terenie województwa:

- multipleks 1:

  - Poznań/Śrem – kanał 23, moc ERP 100 kW,

  - Gniezno/Chojna – kanał 42, moc 20 kW,

  - Kalisz/Mikstat – kanał 38, moc 100 kW,

  - Konin/Żółwieniec – kanał 55, moc 100 kW,

  - Piła/Rusinowo* – kanał 42, moc 100 kW.

- multipleks 2:

  - Poznań/Śrem – kanał 39, moc ERP 100 kW,

  - Gniezno/Chojna – kanał 43, moc 20 kW,

  - Kalisz/Mikstat – kanał 44, moc 100 kW,

  - Konin/Żółwieniec – kanał 45, moc 100 kW,

  - Piła/Rusinowo* – kanał 43, moc 100 kW.

- multipleks 3:

  - Poznań/Śrem – kanał 28, moc ERP 20 kW,

  - Piła/Rusinowo* – kanał 51, moc 20 kW.

* obiekt znajduje się na terenie woj. zachodniopomorskiego, ale jest zaliczany do obszaru wykorzystania częstotliwości Piła.

Poza powyżej wskazanymi obiektami, odbiór NTC w poszczególnych gminach województwa, możliwy jest z nadajników znajdujących się na terenie sąsiednich województw.

6. Wyłączenie naziemnej telewizji analogowej w woj. wielkopolskim

Wyłączenie naziemnej telewizji analogowej z nadajników znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego zgodnie z ogólnokrajowym harmonogramem odbędzie się 
w dwóch etapach:

- do 28 listopada 2012 r. (Poznań) – tzw. II etap wyłączeń,

- do 20 maja 2013 (Gniezno, Kalisz, Konin, Piła) – tzw. V etap wyłączeń.

Jednakże niektóre gminy wielkopolskie zostaną objęte już I etapem wyłączeń sygnału analogowego, gdy 7 listopada br. zostaną wyłączone emisje analogowe z nadajników zlokalizowanych na obszarze województwa lubuskiego (Żagań/Wichów, Zielona Góra/Jemiołów).

Gminy z woj. Wielkopolskiego objęte I etapem wyłączeń emisji analogowej telewizji naziemnej: Kuślin, Kwilcz, Lwówek, Miedzichowo, Międzychód, Nowy Tomyśl, Pniewy, Przemęt, Rakoniewice, Siedlec, Sieraków, Święciechowa, Wielichowo, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn, Zbąszyń.

Etapy wyłączeń emisji analogowej telewizji naziemnej z nadajników znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, według obszarów wykorzystania częstotliwości:

- do 28 listopada 2012 r.  – Poznań, nadajniki:

  - Poznań/Śrem – TVP1, TVP2, TVP Info Poznań, Polsat,

  - Poznań/Uniwersytet Ekonomiczny – TVP1, TVP2,

  - Poznań / Piątkowo – TVN,

  - Wągrowiec/ ul. Mickiewicza – TVP1, TVP2.

- do 20 maja 2013 r. – Gniezno, Kalisz, Konin, Piła, nadajniki:

  - Chodzież/ul. Strzelecka – TVP1, TVP2,

  - Kalisz/Chełmce – Polsat, TVP3Poznań,

  - Kalisz/Mikstat – TVP1, TV4,

  - Konin/ul. 11 Listopada – TVN,

  - Konin/Żółwieniec – TVP1, TVP2, TVP3Poznań, Polsat,

  - Leszno/Lasocice – TV4,

  - Piła/ul. Masztowa – Polsat, TVN,

  - Piła/Rusinowo* – TVP1, TVP2.

* obiekt znajduje się na terenie woj. zachodniopomorskiego, ale jest zaliczany do obszaru wykorzystania częstotliwości Piła.

Listopadowymi wyłączeniami emisji analogowej telewizji naziemnej zostanie objętych 107 gmin województwa wielkopolskiego (z 226 wszystkich gmin w województwie).

Zdecydowana większość gmin (90) zostanie objęta II etapem wyłączeń, gdy 28 listopada br. zostanie wyłączony sygnał analogowy z nadajników znajdujących się na obszarze wykorzystania częstotliwości Poznań. Ten etap będzie dotyczył następujących gmin: Bojanowo, Borek Wielkopolski, Brodnica, Buk, Chocz, Czempiń, Czermin, Czerniejewo, Czerwonak, Dobrzyca, Dolsk, Dominowo, Dopiewo, Duszniki, Gizałki, Gniezno, Gostyń, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Jaraczewo, Jarocin, Jutrosin, Kamieniec, Kaźmierz, Kiszkowo, Kleszczewo, Kłecko, Kobylin, Kołaczkowo, Komorniki, Kostrzyn, Kościan (miejska i wiejska), Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Kórnik, Krobia, Krotoszyn, Krzemieniewo, Krzykosy, Krzywiń, Książ Wielkopolski, Lądek, Leszno, Lipno, Luboń, Łubowo, Miejska Górka, Miłosław, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Oborniki, Opalenica, Osieczna, Ostroróg, Pakosław, Pępowo, Piaski, Pleszew, Pobiedziska, Pogorzela, Poniec, Poznań, Puszczykowo, Pyzdry, Rawicz, Rokietnica, Rozdrażew, Rydzyna, Skoki, Słupca (miejska i wiejska), Stęszew, Strzałkowo, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śmigiel, Śrem, Środa Wielkopolska, Tarnowo Podgórne, Witkowo, Września, Zagórów, Zaniemyśl, Zduny, Żerków.

7. Miejscowości, w których może być utrudniony odbiór naziemnej telewizji cyfrowej

W wyniku przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pomiarów możliwości odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, stwierdzono, że wśród gmin województwa wielkopolskiego objętych listopadowymi wyłączeniami emisji analogowej, w miejscowości Sławica w gminie Skoki – będzie możliwy warunkowy odbiór MUX1 i 2 z nadajników Poznań/Śrem i Piła/Rusinowo.

Odbiór warunkowy oznacza, że przy dobrych warunkach propagacji oraz zawieszeniu anteny odbiorczej na odpowiedniej wysokości odbiór sygnału DVB-T będzie możliwy. Należy liczyć się jednak z możliwością występowania zakłóceń w postaci klatkowania obrazu, przerywania odbioru lub zerwania synchronizacji. W tym zakresie UKE zaleca by w miejscowościach, w których odbiór sygnału jest utrudniony anteny montowano na zewnątrz budynków na wysokości minimum 10 metrów.

8. Kampania informacyjna o cyfryzacji telewizji naziemnej

Podstawę prawną dla przeprowadzenia cyfryzacji telewizji naziemnej, stanowi ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903). Art. 16 przedmiotowej ustawy nałożył na ministra właściwego ds. łączności obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej. W artykule tym zawarto regulacje dotyczące sposobu przeprowadzenia tej kampanii.

A. W ramach realizacji ustawowego obowiązku przeprowadzono:

- W październiku 2010 r. została uruchomiona oficjalna strona www.cyfryzacja.gov.pl poświęcona tematyce cyfryzacji telewizji naziemnej. Serwis dostarcza internaucie niezbędnych informacji o procesie cyfryzacji, m.in.  na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie sprzętu odbiorczego. Na stronie można znaleźć szczegółowy harmonogram wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej odwzorowany mapami zasięgu dla multipleksu 1, 2 i 3 oraz aktualny wykaz uruchamianych nadajników, a także terminy wyłączeń telewizji analogowej. Można również odtworzyć spoty informacyjne, zawierające również informacje o procesie cyfryzacji które emitowane są przez nadawców zgodnie z ustawą o cyfryzacji dokonano wyboru logotypu oraz hasła kampanii informacyjnej: „Bądź gotowy na odbiór cyfrowy”, które służą do wizualnej identyfikacji kampanii. Istnieje możliwość uzyskania sublicencji uprawniającej do wykorzystania logotypu. Zainteresowane podmioty powinny zwrócić się w tym celu z pisemnym wnioskiem dostępnym na stronie www.cyfryzacja.gov.pl.

- Opracowano dokumenty Dobre praktyki w zakresie nadawania DVB-T w Polsce (zwany również „Kodeksem Dobrych Praktyk”), a także Wytyczne dotyczące modernizacji Antenowych Instalacji Zbiorowych (AIZ) po wprowadzeniu DVB-T. Celem dokumentów, dostępnych na stronie www.cyfryzacja.gov.pl., jest zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników w zakresie doboru i konfiguracji sprzętu odbiorczego oraz modernizacji instalacji antenowych.

- Uruchomiono bezpłatną infolinię 800 007 788 dedykowaną procesowi cyfryzacji telewizji, przy pomocy której użytkownicy mogą uzyskać indywidualną pomoc dotyczącą odbiorników służących do odbioru telewizji cyfrowej, bądź też uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczącego samego procesu. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. W celu zapewnienia obywatelom jak najlepszego wsparcia planowane jest w okresie od 3 listopada do dnia 3 grudnia br. wydłużenie godzin pracy infolinii do godziny 22-giej oraz zapewnienie jej dostępności w tych godzinach również w weekendy. Ponadto w dniu 7 listopada oraz 28 listopada planowane jest rozpoczęcie pracy konsultantów od godz. 6 rano.

- Wyprodukowano dziewięć 30 sekundowych spotów dotyczących procesu cyfryzacji. Od połowy lipca ubiegłego roku spoty te są nadawane dwa razy dziennie 
w telewizji publicznej oraz stacjach komercyjnych (TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN, TVN 7, TV Puls, Polsat, TV 4 oraz TV 6) w tzw. Prime Time. Odwołują się one 
w sposób humorystyczny do kultowych programów, audycji czy wydarzeń historycznych przeciwstawiając je cyfrowej formie przekazu, kładąc jednocześnie nacisk na to, że aby zachować ciągłość odbioru należy odpowiednio się przygotować. Głównym celem emisji tych materiałów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na sam fakt zmiany techniki odbioru programów telewizyjnych.

- W grudniu 2011 r. wyprodukowano także trzyminutowe audycje, w których zawarte zostały szczegółowe informacje dotyczące telewizji cyfrowej. Audycje zawierają pakiet skonkretyzowanych informacji na temat wybranego aspektu wdrażania telewizji cyfrowej, np. sposobów dostosowania odbiornika telewizyjnego, modernizacji instalacji antenowej, poprawnej konfiguracji odbiornika, etc. Ich emisja odbywa się raz w tygodniu w godzinach 17.00 -21.00.

- Przeprowadzono badania ilościowe, mające na celu analizę przygotowania gospodarstw domowych do odbioru telewizji cyfrowej. Wyniki I oraz II etapu badania, realizowanego przez SMG/KRC, dostępne są na stronach Ministerstwa w zakładce: Raporty i dane pod hasłem: „Telewizja cyfrowa – co wiedzą Polacy”,.

- Na zlecenie Ministerstwa SMG/KRC przeprowadziło również badanie jakościowe, którego celem była diagnoza stanu wiedzy na temat procesu cyfryzacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – tj. osób powyżej 60 roku życia, niżej uposażonych, samotnych. Większości badanych trudność sprawiało wytłumaczenie na czym polega proces cyfryzacji telewizji oraz jakie działania należy podjąć by odbierać telewizję cyfrowo. Wyniki tego badania wyraźnie wskazują, jakich informacji oczekują obywatele i mogą być pomocne przy planowaniu działań informacyjnych.

  - Tylko część respondentów była świadoma, że do odbioru cyfrowego potrzebny jest bądź cyfrowy odbiornik telewizyjny z MPEG-4 bądź dekoder.

  - Dla badanych największe zalety procesu cyfryzacji to jakość obrazu oraz większa liczba programów. W opinii respondentów powinien być dostępny kanał katolicki, a także programy dla dzieci.

  - Badanie wskazało na brak wiedzy o terminach wyłączenia sygnału analogowego – pojawiały się opinie, że proces ten zapewne będzie jeszcze trwał przynajmniej kilka lat co oznacza, że społeczeństwo ma wystarczająco czasu na przygotowanie się. Część osób podejmie działanie dopiero w chwili gdy utraci sygnał analogowy - obecnie te osoby nie czują motywacji by zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt.

  - Brak działań wynika również z obawy o koszty, jakie będzie trzeba ponieść by móc odbierać sygnał cyfrowy. Osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym to przeważnie osoby starsze, osoby o niskich zarobkach. Wydatek rzędu 100-200 zł na zakup dekodera to często zbyt duże obciążenie finansowe – takie osoby liczą, że w późniejszych etapach procesu cyfryzacji bądź po jego zakończeniu dekodery będą taniały bądź będą rozdawane za darmo. Informacja o kosztach związanych z procesem jest jedną z podstawowych informacji, jakie powinni otrzymać obywatele.

  - Respondenci nie byli świadomi, że w przypadku braku podjęcia działań związanych z odbiorem sygnału cyfrowego stracą możliwość oglądania telewizji naziemnej.

  - Osoby, którym powodzi się gorzej często liczą na pomoc rodziny, która sfinansuje zakup dekodera i pomoże go zainstalować. Osoby, które zdecydowały się na zakup dekodera podkreślały, że sprzedawca lub członek rodziny pomagał w wyborze odpowiedniego typu dekodera. Również przy instalacji dekodera respondenci wskazywali, że korzystali z pomocy członków rodziny bądź sąsiadów.

  - Najczęściej wskazywanym źródłem informacji o telewizji cyfrowej była telewizja. Tylko jedna osoba odwiedziła stronę cyfryzacja.gov.pl. Zdecydowana większość badanych wskazała, że widziała w telewizji spoty informacyjne na temat procesu cyfryzacji. W opinii respondentów spoty są zabawne, mają intrygującą fabułę, są w ciekawy sposób przygotowane, ale wydaje się, że przez to mogą odwracać uwagę od głównego przekazu. W spotach zabrakło konkretnych informacji na temat procesu cyfryzacji takich jak data wyłączenia sygnału analogowego, kwestie instalacji dekodera czy koszty przystosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru cyfrowego.

  - Żadna z pośród badanych osób nie słyszała o infolinii, na której można uzyskać dodatkowe informacje na temat procesu cyfryzacji. Wydaje się, że w badanej grupie infolinie nie cieszą się poważaniem i nie są praktycznie wykorzystywane, dodatkowo pojawia się obawa przed wysokimi kosztami takiej rozmowy telefonicznej.

  - Żaden z respondentów nie zetknął się z materiałami prasowymi na temat procesu cyfryzacji.  Po zapoznaniu się z nimi badani oceniali je jako ciekawe i konkretne, niejako uzupełniające informacje pozyskane ze spotów telewizyjnych.

- Powołano zespoły: sterujący i zadaniowy, których celem jest koordynacja działań związanych z promocją procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. W skład zespołów wchodzą przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w proces cyfryzacji, tj. MAC, UKE, KRRiT, Emitel, KiGEiT, PIKE, PIRC a także przedstawiciele pomorskiego i lubuskiego urzędu wojewódzkiego.

- Wystąpiono do UOKiK-u  z prośbą o wzmożenie na obszarach pierwszych wyłączeń emisji analogowej (lubuskie, pomorskie) kontroli sprzedawców sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej. Kontrole te dotyczą nałożonego ustawą o cyfryzacji obowiązku informowania kupujących o sprzedaży sprzętu spełniającego /niespełniającego podstawowych wymagań do odbioru telewizji cyfrowej.

- Rozesłano do obywateli zamieszkałych na obszarach objętych listopadowymi wyłączeniami telewizji analogowej list od KRRiT, UKE i MAC  przekazujący  podstawowe a zarazem najważniejsze informacje o procesie cyfryzacji, jego kosztach i terminach realizacji. Zgodnie z warunkami podpisanej z Pocztą Polską umowy list został rozdystrybuowany do dnia 17 października br.

- Podpisano z Fabryką Komunikacji Społecznej umowę na wyprodukowanie siedmiu 30 sekundowych spotów „Mapa wyłączeń” informujących odbiorców o obszarach i etapach wyłączenia nadawania analogowego telewizji naziemnej nawiązujących przekazem i formą do Prognozy pogody. Od 11 października pierwszy z wyprodukowanych spotów informujący o dacie 7 listopada jest  emitowany w telewizji publicznej oraz stacjach komercyjnych (TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN, TVN 7, TV Puls, Polsat, TV 4 oraz TV 6).

- W wyniku umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych pomiędzy 8 a 12 października opublikowano w gazetach lokalnych (34 tytuły), wydawanych na terenach objętych listopadowymi wyłączeniami, artykuł zawierający niezbędne informacje o procesie cyfryzacji, w tym o zbliżających się terminach wyłączeń naziemnej telewizji analogowej.

- W dniu 5 października w wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej dystrybuowanych na terenach objętych listopadowymi wyłączeniami ukazał się artykuł o procesie cyfryzacji.

- W dniu 12 października do piątkowego, ogólnopolskiego wydania Super Expressu w nakładzie 400 tys. Egzemplarzy został załączony insert informujący o procesie.

- Przeprowadzenie badania ilościowego na obszarach tegorocznych wyłączeń emisji analogowej telewizji naziemnej dotyczącego przygotowania gospodarstw domowych do odbioru telewizji naziemnej w technice cyfrowej. Umowa z SMG/KRC została podpisana 27 września. Obecnie przeprowadzane jest badanie.

- Nawiązano współpracę z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią Radiową w Zielonej Górze „Radio Zachód, w celu nagrania i wyemitowania audycji o procesie cyfryzacji na terenie województw objętych listopadowymi wyłączeniami. Radio Zachód obejmuje  swym zasięgiem obszar od Berlina do Poznania oraz od Wrocławia do Szczecina. W ramach realizacji kampanii radiowej dotyczącej procesu cyfryzacji telewizji naziemnej Radio Zachód:

- przygotuje i wyemituje 35 spotów (każdy 30 sek.) informujących o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej oraz zapraszających do wysłuchania rozmów z ekspertami na ten temat,

- przygotuje i wyemituje 12 rozmów edukacyjnych (każda 4 min.) z ekspertami na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej,

- przygotuje i przeprowadzi 12 konkursów na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej,

- przygotuje i wyemituje audycję interaktywną, dotyczącą procesu cyfryzacji telewizji naziemnej składającą się z pytań słuchaczy do ekspertów (45 min.),

- zamieści na stronie www.zachod.pl rotacyjny baner z informacją o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej.

Umowa z Radiem Zachód  podpisana w dniu 12 października jest w trakcie realizacji.

- W dniu 5 października uzgodniono z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ostateczną wersję materiału edukacyjnego dla uczniów i metodycznego dla nauczycieli 
o wyłączeniu naziemnej telewizji analogowej (ASO) w Polsce. W dniu 12 października Minister Edukacji Narodowej przekazał materiał do kuratoriów oświaty.